UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Desarrollo Basado en Plataformas  ·  Proyecto 02: SafeDriver

GUÍA DE ORGANIZACIÓN DE EQUIPO SafeDriver — Semana 7 → Semana 16 Roles, tareas, GitHub y cronograma completo para los 4 integrantes Juan · Mateo · Jose · Jordy

⚠  Semana 8 = PARCIAL. Esta guía empieza a regir HOY.

# 0. Estado Actual y Lo Que Está en Juego

📍 Punto de partida — Semana 7 Estamos en la semana 7. La semana 8 es el examen parcial (Hito 1). Hito 1 exige: Backend con JWT funcional + App Móvil con dashboard en tiempo real. Actualmente: cuentas de GitHub individuales creadas. Repo del proyecto: NO creado aún. Tiempo disponible: aproximadamente 7-9 días antes de la presentación.

## ¿Qué pide exactamente el Hito 1?

Del enunciado del proyecto, el Hito 1 (Semana 8) requiere dos cosas y solo dos:

- Backend: Sistema de autenticación JWT operativo. Persistencia de conductores y alertas en SQLite. Endpoints funcionando y verificables.

- Móvil: Visualización de la flota de conductores en tiempo real. Estado de alerta visible. Alarma sonora ante evento de Fatiga Detectada.

🚨 Lo que NO es parte del Hito 1 (no perder tiempo en esto ahora) IoT Script (Python de sensores) → se necesita para el Hito 2 (Semana 16). Simulador Godot → también es Hito 2. Diseño visual perfecto de la app → funcionalidad primero. Deploy en servidor real → todo corre en localhost para la demo.

# 1. Asignación de Roles — Los 4 Integrantes

Los roles están diseñados para el ciclo completo (semanas 7–16). Para el Hito 1, Juan y Jose se concentran en el backend, mientras Mateo lidera la app móvil con apoyo de Jordy.

⚙️ Juan · Backend Lead + Líder Técnico del Equipo ▸ Crea el repositorio monorepo en GitHub y la estructura de carpetas. ▸ Diseña la arquitectura del backend: modelos, rutas, middleware JWT. ▸ Implementa: POST /auth/register, POST /auth/login, modelos Driver y Vehicle. ▸ Implementa: POST /alerts, GET /alerts, GET /drivers/{id}/status. ▸ Configura el .gitignore, requirements.txt y README.md. ▸ Coordina al equipo: revisa Pull Requests, resuelve bloqueos. ▸ Hito 2: Diseña el contrato de datos para IoT y Godot.

📱 Mateo · Mobile Dev — App de Supervisión ▸ Configura el proyecto Flutter (o React Native) en la carpeta mobile/. ▸ Implementa la pantalla de Login y la lógica de almacenamiento del JWT. ▸ Construye el Dashboard de flota: lista de conductores con estado (verde/rojo). ▸ Implementa el polling al backend (GET /alerts cada 3 segundos). ▸ Agrega alarma sonora inmediata cuando llega una alerta de Fatiga. ▸ Hito 2: Mejora el dashboard con datos en tiempo real del IoT.

📡 Jose · Backend Support → IoT Engineer ▸ Apoya a Juan en el backend durante semanas 7-8: tests, validaciones, Swagger. ▸ Documenta todos los endpoints en README con ejemplos de request/response. ▸ Verifica la integridad: que no se puedan crear alertas sin JWT ni vehículo real. ▸ Semana 9 en adelante: desarrolla el script driver_sim.py (IoT). ▸ Implementa la lógica de simulación de PERCLOS, ritmo cardíaco y GPS. ▸ Envío de telemetría cifrada al backend cada 5 segundos.

🎮 Jordy · Mobile Support → Sim Manager (Godot) ▸ Apoya a Mateo en la app móvil: pantalla de detalle de conductor, historial. ▸ Prueba la app conectada al backend real y reporta errores. ▸ Semana 9 en adelante: aprende Godot Engine 4.x y GDScript. ▸ Implementa el vehículo 3D avanzando en la ruta simulada. ▸ Conecta Godot al backend: GET /drivers/{id}/status cada 3 segundos. ▸ Implementa reacciones físicas: frenado, pérdida de tracción, luces de emergencia.

# 2. Plan de Acción Semana 7 — URGENTE

⏰ Esta semana es la más crítica de todo el proyecto Todo lo que no se haga esta semana, no estará listo para el parcial. El backend debe estar funcional antes del fin de semana para que Mateo y Jordy puedan conectar la app. Cada integrante debe hacer al menos 3 commits esta semana.

## Día a día — Semana 7

| Día | Quién | Tarea principal | Resultado esperado | Tiempo est. | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoy mismo | Juan | Crea repo GitHub: safedriver-ecosystem-2026. Invita a Mateo, Jose, Jordy y vbustamanteo. Sube estructura de carpetas vacía con README. | Repo público con 5 colaboradores. Primer commit enviado al profesor. | 1-2 horas | CRÍTICO |
| Hoy mismo | Todos | Cada uno acepta la invitación al repo, clona el repositorio y crea su rama personal. | 4 ramas activas en GitHub. | 30 min | CRÍTICO |
| Día 1-2 | Juan | Configura el proyecto FastAPI: main.py, modelos SQLAlchemy (Driver, Vehicle, Alert), base de datos SQLite, middleware JWT. | Backend arranca con uvicorn. /docs accesible en localhost:8000. | 3-4 horas | CRÍTICO |
| Día 1-2 | Jose | Instala Python, crea el venv, prueba que el backend de Juan funciona. Empieza a escribir los tests básicos en tests/. | Al menos 3 tests pasando (registro, login, ruta protegida). | 2-3 horas | ALTO |
| Día 1-2 | Mateo | Crea el proyecto Flutter (flutter create mobile) o React Native. Pantalla de Login con campos usuario/contraseña. Sin conectar al backend aún. | App corre en el emulador. Pantalla de login visible. | 2-3 horas | ALTO |
| Día 1-2 | Jordy | Apoya a Mateo. Implementa la pantalla de Dashboard vacío (estructura, colores, cards de conductores con datos hardcodeados). | Dashboard visible en emulador con 2-3 tarjetas de conductores de prueba. | 2-3 horas | ALTO |
| Día 3-4 | Juan | Implementa POST /alerts y GET /alerts. Prueba todo en Swagger UI. Sube a su rama y hace PR a main. | Los 6 endpoints del Hito 1 funcionando y probados en Swagger. | 3-4 horas | CRÍTICO |
| Día 3-4 | Jose | Conecta los tests al backend real. Documenta cada endpoint en README con ejemplo de JSON. | README con documentación completa de la API. | 2-3 horas | ALTO |
| Día 3-4 | Mateo | Conecta el Login al backend real: POST /auth/login. Guarda el JWT recibido. Navega al Dashboard tras login exitoso. | Login funcional conectado al backend real. | 3-4 horas | CRÍTICO |
| Día 3-4 | Jordy | Implementa el polling: GET /alerts cada 3 segundos. Muestra alertas reales en el Dashboard. | Dashboard muestra alertas reales del backend. | 2-3 horas | ALTO |
| Día 5-6 | Juan + Jose | Integración y corrección de bugs. Revisan todos los PRs. Verifican que el sistema funciona end-to-end. | Sistema Backend + App funcionando juntos de principio a fin. | 2-3 horas | CRÍTICO |
| Día 5-6 | Mateo + Jordy | Agrega alarma sonora al recibir alerta de Fatiga. Pulir el UI mínimo para demo. | Alarma sonora funcional. UI presentable para demo. | 2 horas | ALTO |
| Día 6-7 | Todos | Ensayo de la demo. Cada uno sabe qué va a mostrar y qué va a explicar. Preparan el discurso del proyecto. | Demo ensayada 2 veces. Presentación fluida. | 1-2 horas | ALTO |

# 3. Cronograma Semana a Semana (Sem 7 → 16)

Tabla maestra del ciclo completo. Juan = Backend/Lead · Mateo = Mobile · Jose = IoT (desde Sem 9) · Jordy = Godot (desde Sem 9).

| Sem | Estado | Juan ⚙ | Mateo 📱 | Jose 📡 | Jordy 🎮 | Entregable clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | URGENTE | Crea repo. Estructura carpetas. Backend: modelos + JWT auth | Setup Flutter/RN. Pantalla Login. Dashboard hardcoded | Apoya backend. Tests básicos. Documenta README | Apoya mobile. Dashboard con cards. Pantalla detalle | Repo creado con estructura. Backend arranca. App corre en emulador |
| 8 | HITO 1 | Endpoints /alerts completos. PR revisado. Demo backend en Swagger | Login conectado al backend real. Polling activo. Alarma sonora | Tests pasan. README completo. Verifica integridad datos | Dashboard muestra alertas reales. UI presentable | PARCIAL: Backend + App Móvil funcionando juntos |
| 9 | Normal | Refactor backend. Endpoints para IoT. Revisa PRs | Mejora UI. Notificaciones push. Historial de alertas | Empieza driver_sim.py. Login IoT al backend. Estructura del script | Instala Godot 4.x. Tutorial básico GDScript. Vehículo en escena | Backend refactorizado. IoT hace login al backend |
| 10 | Normal | Endpoint GET /drivers/{id}/status para Godot. Documentación | Filtros en dashboard. Búsqueda de conductores. Dark mode opcional | Simula blink_rate y heart_rate. Envía POST /alerts al backend | Vehículo avanza en ruta. Consulta GET /status al backend | IoT envía datos reales al backend. Godot recibe respuesta |
| 11 | Normal | Agrega lógica de umbrales en backend. Clasificación severidad | Dashboard muestra datos del IoT en tiempo real | Añade simulación de GPS (velocidad). Umbrales de riesgo | Vehículo cambia velocidad según datos. Primera reacción visual | IoT con todos los sensores simulados. Godot reacciona a velocidad |
| 12 | Normal | Endpoints de log de acciones de Godot. Optimización de DB | Historial completo de eventos por conductor | Script corre en loop continuo. Manejo de errores y reconexión | Frenado automático funcional. Luces de emergencia en 3D | Godot frena cuando backend reporta fatiga |
| 13 | Normal | Seguridad: validar que sensor no envíe a vehículo no registrado | App: pantalla de configuración de umbrales de alerta | Prueba de estrés: múltiples eventos por segundo al backend | Pérdida de tracción en Godot. Escena 3D pulida | Sistema funciona bajo carga. Godot: 3 tipos de respuesta física |
| 14 | Normal | Integración final. Todos los endpoints documentados | Demo completa de la app. Graba video de demostración | Demo completa del IoT. Script corre 10 min sin errores | Demo completa de Godot. Grabación de la simulación | Todas las plataformas integradas y demostradas individualmente |
| 15 | Pre-Final | Bug fixes. Última revisión de seguridad JWT e integridad | Pulido de UI. Sonido y vibración perfectos | Script IoT estable. README del módulo completo | Físicas de Godot afinadas. README del módulo | Ensayo de demo completa con las 4 plataformas simultáneas |
| 16 | HITO 2 | Demo backend completa. Swagger UI disponible para el profesor | Demo app en tiempo real durante la presentación | Script corriendo en vivo durante la demo | Godot reaccionando en vivo a los datos del IoT | FINAL: Demo completa del ecosistema SafeDriver |

# 4. GitHub — Protocolo del Equipo

GitHub no es solo donde se sube código: es la evidencia de que cada uno trabajó. El profesor vbustamanteo verá commits, Pull Requests y el tablero Kanban. Aquí están las reglas que todos deben seguir.

## 4.A · Estructura del Repositorio

📁 Nombre del repositorio: safedriver-ecosystem-2026 safedriver-ecosystem-2026/ ├── backend/ → Juan + Jose (FastAPI, SQLAlchemy, JWT) │ ├── app/ │ │ ├── main.py │ │ ├── models.py │ │ ├── schemas.py │ │ ├── auth.py │ │ └── routes/ │ ├── tests/ │ └── requirements.txt ├── mobile/ → Mateo + Jordy (Flutter o React Native) │ └── src/ ├── iot_industrial/ → Jose (Python sensor simulator) │ └── driver_sim.py ├── simulation_godot/ → Jordy (Godot Engine 4.x) │ └── project.godot ├── .gitignore → venv/, *.db, build/, .dart_tool/, .gradle/ └── README.md → Guía maestra + cómo ejecutar cada módulo

## 4.B · Ramas de Trabajo (Branching)

Nadie trabaja directo en main. Cada integrante tiene su rama. Cuando termina algo, abre un Pull Request.

| Integrante | Rama principal | Ejemplo de commits | Cuándo hace PR |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan ⚙ | feature/backend-core | feat: agrega modelo Driver con JWT feat: implementa POST /auth/login fix: corrige validación de token expirado | Al terminar cada endpoint o feature completa |
| Mateo 📱 | feature/mobile-dashboard | feat: pantalla login con validación feat: dashboard con polling activo feat: alarma sonora en alerta fatiga | Al terminar cada pantalla funcional |
| Jose 📡 | feature/backend-tests | test: cobertura de /auth/register docs: documenta endpoint /alerts feat: script IoT envia POST /alerts | Al terminar cada sección de tests o IoT |
| Jordy 🎮 | feature/godot-vehicle | feat: escena 3D con vehículo base feat: frenado automático funcional feat: conecta GDScript al backend | Al terminar cada comportamiento del vehículo |

### Reglas de commits que todos deben respetar

- Mínimo 3 commits por sesión de trabajo. Si trabajaste 2 horas, hiciste al menos 3 commits.

- Mensajes descriptivos. 'feat: agrega endpoint POST /alerts con validación JWT'. NO: 'cambios', 'fix', 'actualizo'.

- Un commit = una cosa. No juntar 10 cambios en 1 commit. Si arreglaste un bug Y agregaste un endpoint, son 2 commits.

- Siempre en tu rama. NUNCA pushear directo a main. Si lo haces, el profesor no puede ver la revisión del PR.

- Pull Request con descripción. Al abrir un PR, escribir qué hace el código, cómo probarlo y si hay algo pendiente.

## 4.C · Tablero Kanban en GitHub Projects

El tablero Kanban es la evidencia de que el equipo gestiona sus tareas. El profesor lo verá. Tiene 4 columnas:

| 📋 Backlog | ⚙ In Progress | 👀 In Review | ✅ Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Tareas definidas pero no iniciadas Ejemplos: Implement GET /alerts Implement polling en Flutter Diseñar escena Godot | Alguien está trabajando en esto AHORA Máximo 2 tareas por persona a la vez Asignada con nombre del responsable | PR abierto, esperando revisión Otro integrante debe revisar Si está OK, se mergea a main | Mergeado a main y probado El profesor puede verlo en el historial Cerrado con el Issue vinculado |

# 5. Cómo Saber si Tu Parte Funciona

Antes de marcar una tarea como Done en el Kanban, debe pasar por este checklist. Si no cumple algún punto, no está lista.

## Checklist Backend — Juan + Jose

- Swagger UI: http://localhost:8000/docs carga sin errores.

- POST /auth/register: Crea un conductor nuevo. Responde 201. Guarda en SQLite.

- POST /auth/login: Devuelve un token JWT con credenciales válidas. Devuelve 401 con credenciales incorrectas.

- POST /alerts (sin JWT): Responde 401 Unauthorized. Nunca 200.

- POST /alerts (con JWT): Crea la alerta. Responde 201. El conductor queda marcado en la DB.

- GET /alerts: Devuelve lista de alertas activas con conductor y vehículo vinculados.

- Integridad: Intentar crear alerta con driver_id inexistente devuelve 404 o 400.

- Tests pasan: pytest tests/ → todos en verde.

## Checklist App Móvil — Mateo + Jordy

- Login funciona: Usuario registrado puede ingresar. Usuario falso es rechazado con mensaje de error.

- JWT guardado: Tras el login, el token se guarda localmente y se usa en cada request.

- Dashboard muestra datos reales: Los conductores y alertas vienen del backend, no de datos hardcodeados.

- Polling activo: Sin tocar nada, si se crea una alerta en Swagger, la app la muestra en menos de 5 segundos.

- Alarma sonora: Al recibir alerta de tipo FATIGA, se escucha el sonido de alerta en el dispositivo.

- Estado visual: Conductor con alerta activa aparece en ROJO. Conductor sin alerta en VERDE.

- Sin JWT: Si se elimina el token y se recarga, la app vuelve al Login.

## Checklist IoT — Jose (Hito 2)

- Script corre sin errores: python driver_sim.py corre 10 minutos sin crashear.

- Login automático: El script hace login al backend y guarda su JWT al iniciar.

- Envío continuo: Cada 5 segundos llega un nuevo registro a la DB (verificable en Swagger GET /alerts).

- Umbrales correctos: PERCLOS > 70% genera alerta FATIGA. Velocidad > 90 km/h genera alerta VELOCIDAD.

- Token expirado: El script renueva su JWT automáticamente si expira.

## Checklist Godot — Jordy (Hito 2)

- Vehículo avanza: Sin alertas activas, el vehículo se mueve a velocidad constante.

- Consulta al backend: Cada 3 segundos, GDScript hace GET /drivers/{id}/status correctamente.

- Reacción a Fatiga: Con alerta FATIGA activa en backend, el vehículo frena progresivamente.

- Reacción a Sueño crítico: Con severidad máxima, el vehículo pierde tracción y se detiene.

- Reacción a Velocidad: Con alerta VELOCIDAD, el vehículo muestra indicador rojo y limita su velocidad.

- Logs enviados: Al activar frenado, Godot envía POST /events/action_taken al backend.

# 6. Guion de la Demo — Hito 1 (Semana 8)

La presentación del Hito 1 debe durar entre 5 y 10 minutos. Cada integrante muestra su parte. Este es el guion sugerido:

🎯 Objetivo de la demo del Hito 1 Demostrar que el Backend tiene JWT funcional y persiste conductores y alertas. Demostrar que la App Móvil muestra el estado de la flota en tiempo real. Demostrar que ambos sistemas están conectados y funcionan juntos.

| # | Quién | Qué hace | Qué dice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juan | Abre el browser en http://localhost:8000/docs. Muestra la lista de endpoints. | 'Este es nuestro backend construido con FastAPI. Aquí están todos los endpoints del sistema. Vamos a probarlo en vivo.' |
| 2 | Juan | En Swagger: ejecuta POST /auth/register con datos de un conductor nuevo. | 'Registramos un conductor. El sistema devuelve 201 y guarda en SQLite. Observen el id generado.' |
| 3 | Juan | En Swagger: ejecuta POST /auth/login. Copia el JWT retornado. | 'El conductor inicia sesión. El backend genera un JWT que identificará cada request futuro.' |
| 4 | Jose | En Swagger: intenta POST /alerts sin JWT. Muestra el 401. | 'Sin el token, ningún sensor puede enviar datos. El sistema rechaza la conexión inmediatamente.' |
| 5 | Juan | En Swagger: ejecuta POST /alerts con el JWT válido. Tipo: FATIGA. | 'Con el token válido, se registra la alerta. El conductor queda marcado como EN ALERTA en la base de datos.' |
| 6 | Mateo | En el emulador: hace login en la app con las mismas credenciales. | 'Este es el dashboard del supervisor. Al hacer login, la app recibe su JWT y empieza a consultar alertas cada 3 segundos.' |
| 7 | Mateo + Jordy | La app muestra la alerta recién creada con el conductor en ROJO y la alarma sonora. | 'La alerta que Juan creó hace 10 segundos ya aparece aquí, en rojo. La app dispara la alarma sonora automáticamente.' |
| 8 | Todos | Q&A del profesor. | Responden preguntas sobre la arquitectura, el JWT, la base de datos. |

# 7. Reglas del Equipo y Comunicación

## 7.A · Reglas que todos aceptan

- Nadie se bloquea solo más de 2 horas. Si estás trabado, avisas al grupo. El problema de uno es el problema de todos.

- Los commits se hacen en el momento. No acumules cambios para 'subir todo después'. Commit frecuente = evidencia frecuente.

- Si terminaste tu tarea, ayudas al que está atrasado. No avances a la siguiente tarea tuya si un compañero está bloqueado en algo crítico.

- Las dudas de código van al grupo, no solo a Juan. Juan coordina pero no es el único que sabe. Comparten conocimiento.

- El README se actualiza cada vez que se agrega funcionalidad. El profesor debe poder ejecutar el proyecto desde cero leyendo solo el README.

- Ningún código va a main sin PR. Aunque sea un cambio de una línea. El historial de PRs es parte de la nota.

## 7.B · Canal de comunicación sugerido

- WhatsApp / Discord: Para coordinación rápida diaria. Avisar cuando terminas una tarea y cuándo empiezas.

- GitHub Issues: Para reportar bugs o tareas formales que quedará registradas. El profesor las ve.

- Reunión semanal (30 min): Cada inicio de semana: ¿qué hiciste la semana pasada? ¿qué harás esta semana? ¿tienes algún bloqueo?

- Llamada de emergencia: Si hay un bug crítico 2 días antes de la demo, se llama a todos y se resuelve junto.

Prioridad absoluta esta semana: Juan crea el repo HOY. El backend funciona antes del fin de semana. Sin backend funcional, ni Mateo ni Jordy pueden conectar la app. Todo lo demás espera. Juan · Mateo · Jose · Jordy · SafeDriver 2026 · UNMSM